PMG201c - Practical Exam 2 (Spring 2026)

## Tổng quan thang điểm

| Yêu cầu 1: Phát biểu điều lệ dự án (Project Charter Statement) | 20 điểm |
| --- | --- |
| Yêu cầu 2: Kế hoạch chi phí / ngân sách dự án | 20 điểm |
| Yêu cầu 3: Đăng ký rủi ro dự án (Risk Register) | 30 điểm |
| Yêu cầu 4: Ma trận RACI | 30 điểm |
| TỔNG ĐIỂM | 100 điểm |

// Tổng điểm tối đa toàn bài: 100 điểm. Thang điểm quy đổi về 10 khi nhập vào bảng điểm.

## Yêu cầu 1 – Phát biểu điều lệ dự án (Project Charter Statement)

| 1.1 Tên dự án rõ ràng và phù hợp | 2 điểm |
| --- | --- |
| 1.2 Lý do triển khai (vấn đề / cơ hội) | 4 điểm |
| 1.3 Mục đích dự án (mong đợi đạt được) | 4 điểm |
| 1.4 Ràng buộc phạm vi (Scope constraint) | 3 điểm |
| 1.5 Ràng buộc thời gian (Time constraint) | 3 điểm |
| 1.6 Ràng buộc chi phí (Cost constraint) | 2 điểm |
| 1.7 Ràng buộc chất lượng (Quality constraint) | 2 điểm |
| TỔNG ĐIỂM | 20 điểm |

Bảng tiêu chí chấm điểm (Rubric)

| Tiêu chí đánh giá | Điểm | Đạt đầy đủ (100%) | Chấp nhận được (50–70%) | Chưa đạt (<50%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Tên dự án | 2 đ | Tên đầy đủ, rõ ràng, phản ánh đúng bản chất dự án trong tình huống | Tên có nhưng còn chung chung hoặc không khớp ngữ cảnh | Không có tên hoặc tên không liên quan |
| 1.2 Lý do triển khai | 4 đ | Nêu rõ ít nhất 2 lý do cụ thể: vấn đề hiện tại + cơ hội / yêu cầu pháp lý / chiến lược tổ chức, dẫn chứng từ đề bài | Nêu được 1 lý do hoặc còn mơ hồ, thiếu bối cảnh | Không nêu lý do hoặc sao chép nguyên văn đề bài không có diễn giải |
| 1.3 Mục đích dự án | 4 đ | Phát biểu rõ kết quả mong muốn, đối tượng thụ hưởng, và lợi ích cốt lõi | Có mục đích nhưng thiếu 1 trong 3 yếu tố trên | Mục đích mơ hồ hoặc lẫn với lý do |
| 1.4 Ràng buộc phạm vi | 3 đ | Chỉ rõ những gì TRONG và NGOÀI phạm vi dự án, có ví dụ cụ thể | Nêu phạm vi nhưng không phân biệt in/out scope | Phạm vi quá rộng / không rõ ràng |
| 1.5 Ràng buộc thời gian | 3 đ | Thời hạn cụ thể (tháng/năm), có thể kèm mốc quan trọng đầu tiên | Có hạn chót nhưng không xác định rõ điểm mốc | Không có thông tin thời gian |
| 1.6 Ràng buộc chi phí | 2 đ | Nêu đúng ngân sách từ đề bài, có phân loại hoặc ghi chú nguồn tài trợ | Có ngân sách nhưng không chính xác hoặc không có đơn vị | Không có thông tin chi phí |
| 1.7 Ràng buộc chất lượng | 2 đ | Nêu ít nhất 1 chỉ tiêu chất lượng đo lường được từ đề bài | Có đề cập chất lượng nhưng không đo lường được | Không đề cập chất lượng |

⚠ Lỗi thường gặp:

- Viết charter dưới dạng bullet list ngắn, không có dạng văn tường thuật (narrative)

- Lẫn lộn Justification (lý do tại sao làm) với Objective (mục tiêu đạt được)

- Ràng buộc chất lượng bị bỏ qua hoặc chỉ ghi 'đảm bảo chất lượng' chung chung

- Không sử dụng con số cụ thể từ đề bài (ngân sách, thời hạn, chỉ tiêu)

## Yêu cầu 2 – Kế hoạch chi phí / ngân sách dự án

| 2.1 Số lượng hạng mục (tối thiểu 5 hạng mục) | 3 điểm |
| --- | --- |
| 2.2 Tên và mô tả hạng mục rõ ràng | 4 điểm |
| 2.3 Phương pháp ước lượng hợp lý | 5 điểm |
| 2.4 Con số ước lượng cụ thể (có đơn vị) | 4 điểm |
| 2.5 Người phụ trách từng hạng mục | 4 điểm |
| TỔNG ĐIỂM | 20 điểm |

Bảng tiêu chí chấm điểm (Rubric)

| Tiêu chí đánh giá | Điểm | Đạt đầy đủ (100%) | Chấp nhận được (50–70%) | Chưa đạt (<50%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 Số lượng hạng mục | 3 đ | ≥5 hạng mục chi phí riêng biệt, không trùng lặp | 4 hạng mục | <4 hạng mục hoặc nhiều hạng mục trùng lặp |
| 2.2 Tên & mô tả | 4 đ | Tên rõ ràng, mô tả giải thích nội dung chi tiết hạng mục và lý do phát sinh | Tên rõ nhưng mô tả sơ sài | Tên quá chung hoặc không có mô tả |
| 2.3 Phương pháp ước lượng | 5 đ | Sử dụng kỹ thuật phù hợp (Analogous, Parametric, Bottom-up, Three-point…), giải thích cơ sở ước tính | Có phương pháp nhưng không giải thích hoặc chỉ 'tham khảo thị trường' | Không có phương pháp hoặc chỉ ước đoán tùy ý |
| 2.4 Con số ước lượng | 4 đ | Số cụ thể (VNĐ / USD), tổng phù hợp với ngân sách đề bài | Có số nhưng thiếu đơn vị hoặc tổng vượt/thấp hơn nhiều so với đề bài | Không có con số cụ thể |
| 2.5 Người phụ trách | 4 đ | Gán vai trò/bộ phận cụ thể cho từng hạng mục, phù hợp logic dự án | Gán người phụ trách nhưng tất cả cùng 1 vai trò | Không có người phụ trách |

⚠ Lỗi thường gặp:

- Ước lượng tổng ngân sách vượt quá hoặc thiếu hơn nhiều so với ngân sách được nêu trong đề bài

- Phương pháp ước lượng chỉ ghi 'dựa vào kinh nghiệm' mà không có cơ sở cụ thể

- Gộp nhiều loại chi phí khác nhau vào một hạng mục (ví dụ: 'Chi phí phần cứng và phần mềm và đào tạo')

- Không có contingency reserve (dự phòng rủi ro) trong danh sách

## Yêu cầu 3 – Đăng ký rủi ro dự án (Risk Register)

| 3.1 Số lượng rủi ro (tối thiểu 3) | 3 điểm |
| --- | --- |
| 3.2 Mô tả rủi ro rõ ràng (điều kiện + hậu quả) | 6 điểm |
| 3.3 Tác động đến phạm vi/chất lượng, thời gian, chi phí | 9 điểm |
| 3.4 Kế hoạch giảm nhẹ rủi ro (Mitigation) | 6 điểm |
| 3.5 Kế hoạch dự phòng (Contingency) | 6 điểm |
| TỔNG ĐIỂM | 30 điểm |

Bảng tiêu chí chấm điểm (Rubric)

| Tiêu chí đánh giá | Điểm | Đạt đầy đủ (100%) | Chấp nhận được (50–70%) | Chưa đạt (<50%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 Số lượng rủi ro | 3 đ | ≥3 rủi ro, mỗi rủi ro có tên riêng biệt | 2 rủi ro | <2 rủi ro hoặc rủi ro trùng lặp |
| 3.2 Mô tả rủi ro | 6 đ | Dùng cấu trúc 'Nếu [điều kiện] thì [hậu quả]', cụ thể theo ngữ cảnh dự án | Có mô tả nhưng thiếu điều kiện hoặc hậu quả | Mô tả chung chung, không liên quan dự án |
| 3.3 Tác động 3 chiều | 9 đ | Phân tích đủ 3 chiều tác động cho từng rủi ro: S/Q, T, C, có ước lượng mức độ hoặc ví dụ | Phân tích đủ nhưng không có ước lượng/mức độ | Chỉ nêu 1-2 chiều hoặc bỏ qua hoàn toàn |
| 3.4 Mitigation plan | 6 đ | Hành động phòng ngừa cụ thể, thực hiện TRƯỚC khi rủi ro xảy ra, gán trách nhiệm | Có hành động nhưng thực ra là xử lý sau (contingency) | Không có hoặc quá chung chung |
| 3.5 Contingency plan | 6 đ | Hành động phản ứng cụ thể KHI rủi ro đã xảy ra, khác hoàn toàn với mitigation | Có phản ứng nhưng giống mitigation | Không có hoặc chỉ ghi 'báo cáo lên cấp trên' |

⚠ Lỗi thường gặp:

- Lẫn lộn Mitigation (phòng ngừa, trước khi xảy ra) và Contingency (xử lý, sau khi xảy ra)

- Rủi ro quá chung chung: 'rủi ro về ngân sách' mà không chỉ rõ nguyên nhân cụ thể

- Tác động chỉ ghi 'làm chậm dự án' mà không lượng hóa (bao nhiêu ngày/tuần, bao nhiêu chi phí phát sinh)

- Mô tả rủi ro và tác động bị lẫn vào nhau

## Yêu cầu 4 – Ma trận RACI

| 4.1 Số lượng vai trò (tối thiểu 3) | 4 điểm |
| --- | --- |
| 4.2 Số lượng nhiệm vụ/giao phẩm (tối thiểu 10) | 6 điểm |
| 4.3 Mỗi nhiệm vụ có đúng 1 Responsible và 1 Accountable | 8 điểm |
| 4.4 Phân công C và I hợp lý | 6 điểm |
| 4.5 Vai trò và nhiệm vụ phù hợp ngữ cảnh dự án | 6 điểm |
| TỔNG ĐIỂM | 30 điểm |

Bảng tiêu chí chấm điểm (Rubric)

| Tiêu chí đánh giá | Điểm | Đạt đầy đủ (100%) | Chấp nhận được (50–70%) | Chưa đạt (<50%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 Số lượng vai trò | 4 đ | ≥3 vai trò có tên rõ ràng, phân biệt nhau | 3 vai trò nhưng 2 vai trò tương tự nhau | <3 vai trò hoặc chỉ ghi tên người |
| 4.2 Số lượng nhiệm vụ | 6 đ | ≥10 nhiệm vụ / giao phẩm / hoạt động, đủ bao quát vòng đời dự án | 7–9 nhiệm vụ | <7 nhiệm vụ |
| 4.3 R và A | 8 đ | Mỗi hàng đúng 1 R, đúng 1 A; A luôn là người có thẩm quyền quyết định cuối | Đúng số lượng R và A nhưng A không phải người ra quyết định | Nhiều R hoặc nhiều A trên cùng một hàng |
| 4.4 C và I hợp lý | 6 đ | C = người được tham vấn trước khi quyết định; I = người được thông báo sau; không lạm dụng C | Có C và I nhưng không phân biệt được sự khác nhau | Bỏ trống C và I hoàn toàn hoặc tất cả đều là C |
| 4.5 Phù hợp ngữ cảnh | 6 đ | Vai trò và nhiệm vụ tương ứng với thông tin trong đề bài | Phù hợp nhưng thiếu một số vai trò quan trọng từ đề bài | Vai trò/nhiệm vụ không liên quan đến đề bài |

⚠ Lỗi thường gặp:

- Một nhiệm vụ có nhiều hơn 1 Responsible (R phải là 1 người/vai trò chính)

- Lẫn lộn Accountable và Responsible: PM là A cho mọi thứ không có nghĩa PM làm tất cả

- Không có hàng nào phân biệt được khi nào dùng C vs I

- Nhiệm vụ quá chung: chỉ ghi 'Phát triển phần mềm' thay vì chia nhỏ